**Календарный план**

Таблица 1 - Календарный план

Рисунок 1 - Диаграмма Ганта

**Смета**

Стоимость работ произведена из расчёта, что разработчик получает 300 руб/час

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Кол-во часов | Срок проведения | Стоимость работ, руб |
| 1 | Создание и настройка репозитория | 0,5 | 01.09.2020 | 150 |
| 2 | Верстка формы по макету | 1 | 01.09.2020 | 300 |
| 3 | Разработка бизнес-логики | 2 | 01.09.2020 | 600 |
| 4 | Отображение данных в формах, передача информации между формами. | 4 | 01.09.2020 | 1200 |
| 5 | Разработка юнит-тестов для бизнес-логики | 2 | 02.09.2020 | 600 |
| 6 | Расширение функциональности | 1,5 | 02.09.2020 | 450 |
| 7 | Создание установщика и автоматизация сборки. | 3 | 02.09.2020 | 900 |
| 8 | Тестирование | 1 | 02.09.2020 | 300 |
| 9 | Составление документации | 2 | 02.09.2020 | 600 |
| **Итого** | | 17 |  | 5100 |

Таблица 2 - Накладные расходы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Затраты, руб |
| 1 | Оплата разработчика | 5100 |
| 2 | Аренда помещения (2 дня по 1500 руб/день) | 3000 |
| 3 | Печать документации | 100 |
| Себестоимость | | 8200 |
| Норма прибыли (15% от себестоимости) | | 1230 |
| Итого | | 9460 |