**Ретроспектива Подкорытов С.А. 587-3**

Выполнена ли задача в полном объёме согласно ТЗ? Если задача выполнена не в полном объёме, то почему? Если в ходе разработки ТЗ частично или полностью пришлось изменить, то почему?

Задача выполнена в полном объеме.

Выполнена ли задача в срок? Сколько потребовалось человеко-часов на выполнение всех лабораторных, включая написание пояснительной записки? Какие задачи заняли больше всего времени и создали больше всего трудностей? Были ли это форс-мажорные трудности или этих трудностей можно было избежать? Если программа разработана не в срок, то почему? Если какие-либо этапы разработки были завершены не в срок, то почему? Сколько времени заняло написание документации (составление отчетов, рисование диаграмм) от общего времени разработки?

Задача выполнена не в срок. Для выполнения л.р. Потребовалось 40 человеко-часов. Больше всего времени в соотношении время / сложность задачи, заняло разбирательство того, как правильно работать с передачей информации в формах, это заняло порядком 5 часов. Разработка бизнес логики не вызвала затруднений.

Было ли ТЗ написано в достаточном для реализации объёме? Были ли найдены в ТЗ ошибки или противоречия? Достаточно ли понятна работа приложения из предоставленных макетов интерфейса?

Не всегда было понятно, что именно надо делать.

Были ли найдены ошибки в примечаниях от руководителя?

А это что и где?

Возникали какие-либо затруднения при работе со средой разработки, системой версионного контроля, редактором диаграмм? Удобна ли в использовании система версионного контроля? Удалось ли следовать индивидуальной модели ветвления при разработке?

Затруднений со средой разработки не было

Возникли ли какие-либо затруднения при проведении приёмочного тестирования? Сколько раз пришлось проводить приёмочное тестирование и исправлять замечания, прежде чем заказчик принял проект? Если более одного раза, то почему? Что можно исправить или изменить, чтобы в будущем сдача проекта проходила быстрее?

Затруднение при тестировании вызвало корректное отображение контактов в списке контактов. Приемочное тестирование проводилось 2 раза. Для ускорения приёмочного тестирования нужно научиться внимательно просматривать «готовый код».

Общее заключение. Чему удалось научиться в ходе выполнения лабораторных работ? Можно ли считать проект завершенным успешно?

Удалось научиться работать с системой версионного контроля, улучшены навыки по программированию в C#. Проект можно считать успешно завершённым.